附件2：

罗甸县乡村振兴规划项目表

| 序号 | 项目名称 | 项目主要建设内容和建设规模 | 责任 单位 |  | 建设 性质 | 建设 地点 | 建设时间 | 项目总投资 （万元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、产业兴旺项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）农产品加工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 农产品精深加工 | 推进新型非热加工、新型杀菌、高效分离、清洁生产、智能控制、形态识别、自动分选等技术升级，精选专用原料，研制专用配方，重点利用火龙果、生态茶、艾纳香进行精深加工、提炼开发化妆品、精细化工、精炼油、新食素、生物新元素。 | 工信局 |  | 新建 | 龙坪镇 边阳镇 | 2020-2022 | 10600 |  | 重大项目 |
| 2 | 农产品加工园区 | 依托边阳、城西两个工业园区，完善园区配套、优化功能分区、加大招商力度。到2022年，建成产值超10亿元的农产品加工园产业园。 | 工信局 |  | 新建 | 边阳工业园 城西工业园区 | 2019-2022 | 30000 |  | 重大项目 |
| 3 | 果蔬产品初加工 | 以水果、蔬菜、畜禽等鲜活农产品为主，重点发展预冷、保鲜、冷冻、清洗、分级、分割、包装等分拣、储运、包装设施和预售化处理。 | 工信局 |  | 新建 | 龙坪镇逢亭镇 茂井镇木引镇 | 2019-2022 | 5000 |  | 一般项目 |
| 4 | 特色畜禽产品加工 | 围绕蛋、鸡、兔、鸭、牛等畜禽，引进知名食品研发、生产企业，开发、生产特色肉类食品，重点发展分切、压榨、灌制、干制、腌制、熟制、发酵、包装等初、中级加工，集合秦安历史文化形成旅游礼品、餐饮料品。 | 工信局 |  | 新建 | 边阳工业园 城西工业园区 | 2019-2022 | 10000 |  | 一般项目 |
| 5 | 农产品加工技术集成基地 | 到 2022 年，建设精品水果、桑蚕、林茶、畜禽产品等 4个集成度高、能应用、可复制的农产品加工技术集成科研基地。 | 工信局 |  | 新建 | 边阳工业园 城西工业园区 | 2019-2022 | 5000 |  | 一般项目 |
| （二）“3+4”产业体系 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 粤港澳大湾区蔬菜保供基地 | 深化与广州、香港、澳门等地的蔬菜供需对接，着力打造早春蔬菜、晚秋蔬菜专项供给基地。强化与区内蔬菜物流、超市、零售企业的合作，构建相对稳定的外需市场。 | 农业农村局 |  | 新建 | 龙坪镇 逢亭镇 沫阳镇 | 2019-2022 |  | 20000 | 重大项目 |
| 2 | 罗甸县火龙果全产业链建设示范项目 | 火龙果种植1.2万亩，新建一条年产量达2000吨的火龙果精深加工生产线。 | 农业农村局 |  | 新建 | 龙坪镇 | 2018-2022 |  | 22000 | 一般项目 |
| 3 | 罗甸县百香果产业项目 | 百香果种植达5000亩，配套基础设施建设，修建肥料厂，建设百香果精深加工生产线，打造罗甸百香果品牌。 | 农业农村局 |  | 新建 | 逢亭镇 茂井镇 | 2018-2020 |  | 15800 | 一般项目 |
| 4 | 罗甸县木引蜂糖李农旅观光园建设项目 | 开发种植山地特色精品李子3000亩，果园提升4000亩，配套冷库5座，机耕道8公里，生产便道12公里，水池30座。 | 农业农村局 |  | 续建 | 木引镇 | 2020-2021 |  | 12500 | 一般项目 |
| 5 | 创意农业发展工程 | 引进2--3家创意农业企业，围绕火龙果、百香果等优质果蔬，发展创意农业。 | 农业农村局 |  | 新建 | 龙坪镇 逢亭镇 沫阳镇等 | 2019-2021 |  | 1000 | 一般项目 |
| 6 | 国家储备林基地建设 | 发展国家储备林建设建设国家储备林13.7万亩，其中集约人工林栽培9.4万亩，现有林改培4.3万亩 | 林业局 |  | 新建 | 全县 | 2020-2022 |  | 10000 | 一般项目 |
| 7 | 林下金花茶种植 | 以罗甸独有品种“贵州金花茶”为主，大力发展林下种植贵州金花茶，新建0.5万亩，打造贵州金花茶品牌 | 林业局 农业农村局 |  | 新建 | 罗悃镇 凤亭乡 红水河镇 龙坪镇 | 2020-2022 |  | 1000 | 一般项目 |
| 8 | 贵州金花茶全产业链建设项目 | 新建“贵州金花茶”5000亩及其配套设施、新增2000亩“贵州金花茶”茶旅观光园及加工、冷链、育苗、种质资源。 | 农业农村局 文旅局 |  | 扩建 | 茂井镇 红水河镇 凤亭乡 | 2018-2020 |  | 50000 | 一般项目 |
| 9 | 建设黔南州保供蔬菜基地（罗甸示范点） | 到2020年，黔南州保供蔬菜基地达5000亩（其中：罗化坝区1000亩、祥脚坝区1500亩、兴隆坝区500亩、访里-罗沟坝区700亩、沫阳-红星坝区800亩、高圩坝区500亩）。在6个蔬菜坝区建设库容量200吨冷库6座，机耕道12公里，育苗大棚9个，单体大棚20280平方米，避雨栽培水肥一体化设施1000亩，安装农产品质量溯源系统6套，购置蔬菜冷藏运输车12辆。新建1000平方米信息中心1个，3000平方米农产品交易市场1个。 | 农业农村局 |  | 新建 | 龙坪镇 逢亭镇 沫阳镇 | 2019-2022 |  | 15000 | 一般项目 |
| 10 | 罗甸冬春蔬菜基地 | 将罗甸打造成省级蔬菜强县，沿银百高速、余安高速公路沿线建设4条蔬菜产业带；全县商品蔬菜基地面积发展到10万亩，蔬菜种植面积稳定在30万亩（次）。 | 农业农村局 |  | 新建 | 边阳镇 龙坪镇 逢亭镇等 | 2019-2022 |  | 1000 | 一般项目 |
| 11 | 罗甸万亩亚热带水果产业基地 | 围绕原火龙果·种植基地，扩大种植面积（达到2000亩）、优化品种品质、完善基础设施。新建香蕉种植园500亩、芒果种植园1000亩。配套建设采摘体验、休闲娱乐、研学拓展接待服务设施。 | 农业农村局 |  | 新建 | 龙坪镇 红水河镇 | 2019-2022 |  | 2000 | 一般项目 |
| 12 | 中药产业示范基地 | 到2022年，新增药源基地2.5万亩，中药材种植总面积达7万亩，总产值3.5亿元/年，各类加工和制药企业中医药总产值突破12亿元。 | 农业农村局 |  | 新建 | 沫阳镇罗悃镇 | 2019-2022 |  | 3000 | 一般项目 |
| 13 | 罗甸县神农本草中药饮片项目 | 新建中药材生产标准厂房15000平方米及相关配套设备；新建功能饮料厂10000平方米。 | 工信局 |  | 新建 | 龙坪镇 | 2018-2020 |  | 22000 | 一般项目 |
| 14 | 中药“三化”（场景化、园林化、生活化）基地 | 种植200-500亩多彩化、景观性、具理疗服务功能的乔木类中药，形成针对心里抑郁、慢性病消费群体的休闲、康养、体验中药园区 | 农业农村局 文旅局 |  | 新建 | 茂井镇 | 2019-2022 |  | 3000 | 一般项目 |
| 15 | 烤烟种植基地建设项目 | 完善烤房布局、生产路建设、育苗棚搭建等基础设施建设；积极培养烟草种植大户，建设烤烟种植基地，优化烤烟育苗、移栽、烘烤一套生产流程及运用技术，延长烤烟产业链、提升价值链。 | 农业农村局 |  | 新建 | 沫阳镇木引镇 | 2019-2022 |  | 2000 | 一般项目 |
| 16 | 罗甸能繁母猪养殖基地项目 | 建设存栏能繁母猪4000头，年出栏优质仔猪8万头的基地。建设贵州首信罗甸曾祖代核心种猪场、父系原种猪项目。 | 农业农村局 |  | 改扩建 | 逢亭镇 罗悃镇 龙坪镇八总村 | 2020-2022 |  | 11000 | 一般项目 |
| 17 | 桑蚕基地建设工程 | 推广“村党支部+合社作+农户”“公司+合作社+农户”的发展模式，建立桑蚕基地，积极推进蚕业稳步发展。 | 农业农村局 |  | 新建 | 龙坪镇茂井镇沫阳镇罗悃镇 | 2019-2022 |  | 2000 | 一般项目 |
| 18 | 罗甸生态畜牧产业示范带 | 以标准化规模生猪、家禽养殖场为重点，加快养殖基地和加工龙头企业发展，壮大畜牧业总量，打造具有罗甸区域特色优势的生态畜牧产业示范带。到2020年，肉类总产量达到5.2万吨，禽蛋产量1万吨，畜牧业综合产值18.4亿元。 | 农业农村局 |  | 新建 | 逢亭镇 茂井镇 凤亭乡等 | 2019-2025 |  | 3000 | 一般项目 |
| 19 | 畜禽标准化生态养殖建设项目 | 重点推进鸡、猪、牛、鱼等畜禽生态特色养殖。建设边阳镇60万羽蛋鸡保供基地项目。新增鱼苗苗种场建设项目，建设大水面2万亩生态渔业项目。到2022年，建成标准化养殖场15个以上、林下养殖基地10个以上。 | 农业农村局 |  | 新建 | 茂井镇 逢亭镇 风亭乡等 | 2019-2025 |  | 3000 | 一般项目 |
| （三）乡村休闲旅游类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 天文科普研学旅游圈 | 打造边阳-大射电-大天坑群-大小井-大贵州滩-边阳旅游圈及配套设施建设 |  | 文旅局交通局 | 新建 | 涉及 乡镇 | 2019-2022 |  | 30000 | 重点项目 |
| 2 | 滨水风情康养旅游圈 | 打造县城-茂井-凤亭-罗妥-红水河-县城康养旅游圈及配套设施 |  | 文旅局交通局 | 新建 | 涉及 乡镇 | 2019-2022 |  | 30000 | 重点项目 |
| 3 | 亚热带农旅融合休闲圈 | 打造边阳-木引-逢亭-罗悃-县城-边阳旅游圈，完善配套设施 |  | 文旅局交通局 | 新建 | 涉及 乡镇 | 2019-2022 |  | 30000 | 重点项目 |
| 4 | 喀斯特水果公园 | 以火龙果、百香果、橘橙、桃李等为主体的大规模水果连片成园，配套建设相应的科考、研学、互动、休闲、娱乐、参与等设施、项目，提供花卉赏玩、水果品尝、水果采摘、花果认养、科考研学等主题活动，划区以不同水果形状建设体验住宿、水果酒店。 |  | 农业农村局 | 新建 | 董当村老沫阳纳括 羊场 先丰 中交 | 2019-2022 |  | 50000 | 重点项目 |
| 5 | 罗甸60里桃花谷 | 以茂井镇桃园新村为中心，沿“沫阳一林霞水库一桃园新村一高圩坝区”，新建精品桃园1000亩；提质增效桃园1000亩；以及配套果园基础设施。在茂井桃园拟建设桃园民宿，房车营地、山间客栈、高圩垂钓体验园、枇杷庄、金花茶康养园等。 | 农业农村局 |  | 新建 | 茂井镇 沫阳镇 | 2019-2022 |  | 1500 | 一般项目 |
| 6 | 罗甸环湖果园 | 以八总村康果公园和五星村为中心，沿“县城-八总-高圩坝区”一线，新建火龙果标准化基地500亩；打造环湖康果公园2000亩；提质增效火龙果基地2000亩；以及配套果园基础设施。重点打造以火龙果、柑橘等果园，建设水上垂钓研学中心、水上民宿、水上乐园、环湖骑行驿站等。 | 农业农村局 |  | 新建 | 龙坪镇 | 2019-2022 |  | 2000 | 一般项目 |
| 7 | 罗甸沟凤万亩百香果产业带 | 以凤亭乡交吾村、仁兴村为中心，沿“沟亭-凤亭-高圩”一线，提质增效百香果基地5000亩以及配套果园基础设施。建设百香果体验园、百香果果屋、真人CS基地、山间野奢别墅等。 | 农业农村局 |  | 新建 | 凤亭乡 龙坪镇 | 2019-2022 |  | 1000 | 一般项目 |
| 8 | 罗甸百里乡村果寨项目 | 以床井村、木引村、丛里村为中心，沿“床井一祥脚一上隆一丛里一天纯农业（木引）”一线，提质增效百香果1000亩；新建优质高效沃柑2000亩；新建优质李1000亩；提质增效优质李基地3000亩；以及配套果园基础设施。拟建乡村度假区、茶园人家、知青养生公寓、蔬菜庄园、热气球基地、自驾车基地等。 | 农业农村局 |  | 新建 | 沫阳镇 木引村 逢亭镇 | 2019-2022 |  | 2000 | 一般项目 |
| 9 | 罗甸步步果体验园 | 沿“林场→顶访→立亭→罗化→板庚→六一→县城”一线，新建脐橙基地2000亩；提质增效火龙果基地2000亩；提质增效脐橙基地1000亩；以及配套果园基础设施。 | 农业农村局 |  | 新建 | 龙坪镇 | 2019-2022 |  | 3000 |  |
| 10 | 罗甸长寿乡村果旅写生基地 | 以沫阳村为中心，沿“麻怀一罗牙一大小井一沫阳一访里—麻怀”一线，新建火龙果基地1000亩；新建柑橘基地1000亩；以及配套果园基础设施。建设罗牙长寿养生园、麻怀天文科普研学基地、溶洞探险亲子体验园、万亩梯田民宿、天眼第一村民宿等。 | 农业农村局 |  | 新建 | 沫阳镇 边阳镇 | 2019-2022 |  | 2000 | 一般项目 |
| 11 | 建设大天坑静生活体验区 | 依托罗甸世界第一天坑群的资源优势，打造集科普、休闲、观光、旅游、集散为一体的世界级旅游景区，与平塘联动，实现天坑--大小井徒步、探险、亲子体验等业态，激活天坑资源，推进道路、市政、民宿、隐士居、写生基地、研学基地、住宿、餐饮等项目建设。 | 文旅局 |  | 新建 | 沫阳镇 边阳镇 | 2019-2022 |  | 8000 | 一般项目 |
| 12 | 建设大贵州滩研学地质公园 | 以大贵州滩的“唯一性”为突破口，激活景区旅游，打造地质科普研学基地、乡村休闲中心和养生度假中心、文化创作基地。完善旅游基础设施建设，提高民宿、餐饮、果蔬采摘、亲子探洞等功能建设。 | 文旅局 |  | 新建 | 沫阳镇 边阳镇 | 2019-2022 |  | 5000 | 一般项目 |
| 13 | 改造升级红水河景区 | 围绕省级体育旅游康养度假区规划，扩大红水河“垂钓基地”品牌效应，增加水上运动场、婚庆基地、养生休闲度假、运动员训练公寓、酒店、温泉疗养等功能，着力打造好水上文章。 | 文旅局 |  | 新建 | 红水河镇 | 2019-2022 |  | 5000 | 一般项目 |
| 14 | 建设茂井农旅康养度假区 | 围绕高玗湖为中心，以桃园新村桃子产业、光伏电站脐橙产业、新茂村百香果和金花茶等产业带，培育赏桃花--尝百果--品金花茶为重点的康养业态，不断提升乡村客栈、农家乐、骑行驿站、布依土司小镇、水上民宿等旅游配套设施。 | 文旅局 |  | 新建 | 茂井镇 | 2019-2022 |  | 5000 | 一般项目 |
| 15 | 建设逢亭至木引乡村休闲旅游带 | 围绕纳上村--床井村--祥脚村--上隆村--从里--木引特色农业资源，规划建设骑行驿站、自驾车营地、房车营地，带动农家乐、乡村酒店、民宿发展，实现产业兴旺、生态旅居的新休闲方式。 | 文旅局 |  | 新建 | 逢亭镇 木引镇 | 2019-2022 |  | 8000 | 一般项目 |
| 16 | 建设边阳至木引乡村休闲度假区 | 围绕农业观光园，增加农业研学、栖霞洞亲子探险、民宿等资源，带动边阳至木引麻山旅游带，丰富沿线村庄产业发展及旅游基础设施配套。 | 文旅局 |  | 新建 | 边阳镇 木引镇 | 2019-2022 |  | 8000 | 一般项目 |
| 17 | 建设罗悃至凤亭乡村旅游带 | 围绕沟亭、罗苏重要节点，与凤亭乡联动，与逢亭、红水河互动，规划建设布依族文化体验馆，蛮瓦小镇、民宿、乡村农家乐等旅居配套设施。 | 文旅局 |  | 新建 | 罗悃镇 凤亭乡 | 2019-2022 |  | 8000 | 一般项目 |
| 18 | 乡村休闲旅游主题活动项目 | 设计、举办并推广一批乡村休闲旅游主题活动，例如：龙坪火龙果创意餐饮节，红水河悠然垂钓行，罗悃摘果（干果）竞赛，茂井林下捉鸡乐，上隆茶场摘茶体验，腊方百香果自调饮料赛等。 | 文旅局 |  | 新建 | 龙坪镇红水河镇 罗悃镇茂井镇等 | 2019-2022 |  | 500 | 一般项目 |
| 19 | 建设玉湖生态体育康养区 | 围绕玉湖水资源，配套码头、骑行驿站、钓台、皮划艇训练场、露天游泳区、足球场、全民健身中心、玉石文化街区、美食街区、康果街区、半山康养小镇、新中胜康养度假酒店等旅游配套项目。 | 文旅局 |  | 新建 | 龙坪镇 | 2019-2022 |  | 11000 | 一般项目 |
| 20 | 建设大小井长寿康养基地 | 按照4A级标准，提升景区基础设施建设，将大小井景区建成旅游集散中心、乡村休闲中心、文化体验中心和长寿养生度假中心。加快推进大小井景区基础设施配套建设，建设旅游公路、游客接待中心、景区游览步道、酒店、民宿、餐饮及景区市政设施配套建设，完善完成景区础设施配套建设。 | 文旅局 |  | 新建 | 沫阳镇 | 2019-2022 |  | 15000 | 一般项目 |
| 21 | 森林康养为主的水坝王基地 | 罗甸县水坝王森林康养公园建设23000亩，建设内容包括：休闲渡假区、旅客体验区、观光步道、休闲亭、鸟语林、观光台、特色植物景观园、公路、水电、生态停车场等基础设施、绿色生态采摘果园 | 文旅局 |  | 新建 | 龙坪镇 | 2020-2022 |  | 3000 | 一般项目 |
| 22 | 罗甸康养产业示范基地建设项目 | 以养生、养老为重点，针对候鸟养老和都市养生群体，布局建设独具罗甸特色的康养产业。到2022年，全县建成康养示范基地2-3个。 | 文旅局 |  | 新建 | 大小井 红水河 上隆农场 | 2019-2022 |  | 3000 | 一般项目 |
| 23 | 罗甸县绿城桃花源养生小镇建设项目 | 完成总规划面积5306亩，其中陆地面积3796亩，水域面积1510亩。 | 住建局 |  | 续建 | 龙坪镇 | 2016-2022 |  | 350000 | 一般项目 |
| 24 | 筹办“中国西部暖冬山水康养峰会” | 与周边康养行业商协会、专业院校、养老产业商会、养老企业的合作，举办全国范围的“创意（经营项目、村寨改造、技能人士）换领地（使用权，山、水、林、谷、园、场主人）”征集比赛。 | 文旅局农业农村局 |  | 新建 | 县城 | 2019-2022 |  | 1000 | 一般项目 |
| 25 | 罗甸县红水河布依风情度假酒店 | 完成建筑面积8450平方米，层数为局部5层。规划为4A级酒店，设计98个房间，建筑风格以布依族建筑风格为主，彰显罗甸布依族特色风情文化。 | 文旅局 |  | 新建 | 红水河镇 | 2019-2022 |  | 10000 | 一般项目 |
| 26 | 民族民间演艺产业培育工程 | 发展布依族山歌对唱等民族特色演艺品牌，打造一批精品剧目，培育1-2个在全省有一定影响的民族文化演艺品牌。支持社会资本进入民族民间演艺市场。坚持“专业与业余互为补充”，壮大乡村民间演艺力量，打造五个专业民间团队,培育十个民间文艺团队。 | 文旅局 |  | 新建 | 龙坪镇 | 2019-2022 |  | 200 | 一般项目 |
| 27 | 传统手工艺文化创意产品开发工程 | 实施“一县一品”旅游商品提升计划,设计“美丽罗甸”系列民族手工艺品等特色旅游商品，培育2-3个文化本土旅游商品企业。 | 文旅局 |  | 新建 | 红水河镇 茂井镇 | 2019-2022 |  | 200 | 一般项目 |
| 28 | 民族节庆会展活动品牌塑造工程 | 依托布依族“三月十三”、“六月六”、苗族“四月八”等少数民族原生态节庆文化，策划打造一批民族特色运动大赛、乡村采摘、民族文化展会、户外运动大赛、民族歌会等特色节庆活动，到2024年，培塑1个以上在国内有一定影响力和知名度的品牌节庆。 | 文旅局 |  | 新建 | 全县 | 2019-2022 |  | 200 | 一般项目 |
| 29 | 民族特色文化走廊带建设项目 | 建设“布依文化走廊”，以红水河镇、茂井镇等布依族聚居的乡镇为主，推挑花刺绣、土布工艺等民族特色工艺，建设布依族民俗服装、农耕生活生产展示区，重点建好茂井镇茂井村、红水河镇红河村等一批特色布依族村寨。 | 文旅局 |  | 新建 | 红水河镇 茂井镇 | 2019-2022 |  | 200 | 一般项目 |
| 30 | 罗甸特色乡村旅游品牌建设项目 | 大力发展休闲观光园、田园综合体、康养基地、生态农庄、乡村民宿、森林人家、乡村客栈、农家乐，着力打造彰显罗甸特色的乡村旅游品牌，建成乡村旅游点10个，打造农家乐及乡村客栈30个，带动贫困人口脱贫7000人以上；到2020年，建成乡村旅游景点15-18个、农家乡村客栈35-40个。 | 文旅局 |  | 新建 | 全县 | 2019-2022 |  | 1000 | 一般项目 |
| 31 | 旅游通道改扩建项目 | 结合罗甸旅游规划，力争在2025年建设完成S104罗甸县白龙至八总公路工程、罗甸县G552克麻井至董当至沫阳公路改扩建项目、罗甸县G552沫阳至白龙至烟山至金银铜公路项目、罗妥社区至红水河（罗妥至红水河至云里）旅游公路项目。项目投资28.0232亿元。 | 交通局 |  | 新建 | 涉及乡镇 | 2019-2025 |  | 280232 | 一般项目 |
| （四）产业融合及载体建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 现代农业产业园 | 围绕“3+4”特色产业，重点在罗悃镇、逢亭镇和茂井镇建设3—5个产业特色鲜明、要素高度聚集、设施装备先进、生产方式绿色、经济效益显著、辐射带动有力的现代农业产业园，优化壮大现有8个州级以上和7个省级农业园区，争取打造一个国家级现代农业产业园。 | 农业农村局 工信局 |  | 新建 | 罗悃镇逢亭镇茂井镇 | 2019-2022 |  | 30000 | 重大项目 |
| 2 | 农业公园建设项目 | 在沫阳镇、红水河镇依托农业产业和山水自然风光打造2-3个涵盖园林化的乡村景观、生态化的郊野田园、景观化的农耕文化、产业化的组织形式、现代化的农业生产的农业主题公园。 | 文旅局 农业农村局 住建局 |  | 新建 | 沫阳镇 红水河镇 | 2019-2023 |  | 50000 | 重点项目 |
| 3 | 田园综合体建设项目 | 以农业产业化、旅游休闲和康养长寿为主题，重点打造上隆茶园康养综合体、罗化“果蔬+”田园综合体、床井四季果园田园综合体、大小井“旅游+康养”田园综合体、兰西“五小”田园综合体。 | 农业农村局 文旅局 |  | 新建 | 边阳镇龙坪镇茂井镇沫阳镇等 | 2019-2022 |  | 50000 | 重大项目 |
| 4 | 返乡创业园区建设 | 充分结合乡村产业发展基础和发展方向，围绕特色种养、旅游业、康养产业以及果蔬产业发展，聚集各类创新资源，挖掘、拓展创业空间，重点在边阳镇、红水河镇和龙坪镇建设3—5个返乡创业园。 | 农业农村局 工信局 |  | 新建 | 边阳镇龙坪镇红水河镇 | 2019-2022 |  | 1000 | 一般项目 |
| 5 | 家庭农场 | 新建农业庄园、一二三产业示范园等，到2022年，打造一批家庭农场，沿乡村振兴走廊和休闲、观光乡村展示区打造5-8家体验（瓜果、茶园）、康养、避暑等家庭农场。 | 农业农村局 文旅局 |  | 新建 | 全县 | 2019-2022 |  | 500 | 一般项目 |
| 6 | 现代农业产业强镇建设工程 | 到 2022 年，建设边阳镇、逢亭镇2 个农业产业强镇。 | 农业农村局 工信局 |  | 新建 | 边阳镇逢亭镇 | 2019-2022 |  | 2000 | 一般项目 |
| 7 | 建设休闲农业重点镇 | 到 2025 年，建设 2 个休闲农业重点镇，培育一批有知名度、有影响力的休闲农业“打卡地”。 | 农业农村局 工信局 |  | 新建 | 龙坪镇沫阳镇 | 2019-2022 |  | 3000 | 一般项目 |
| 8 | 现代农业服务平台建设 | 农村土地交易服务平台、农业科技创新服务平台、农村金融保险服务平台、农产品品牌服务平台、农产品交易服务平台、农村电子商务平台建设、农产品展示展销平台。 | 科技局农业农村局 |  | 新建 | 边阳镇龙坪镇红水河镇 | 2019-2022 |  | 2000 | 一般项目 |
| 9 | 农村电子商务平台建设 | 加强农村电子商务平台建设，鼓励县级龙头企业和农民专业合作社示范社开展线上销售，助力罗甸火龙果、百香果、茶果油、金茶花等特色农产品通过电商平台走向全国。到2020年，全县农产品电商销售额年均增长20%以上。 | 工信局 |  | 新建 | 全县 | 2019-2022 |  | 2000 | 一般项目 |
| 10 | 农产品展示展销 | 积极参加各类农博会、展销会，推介、宣传独具罗甸特色的农业品牌，扩大农产品影响力。到2022年，培育、整合、打造3-4个彰显罗甸特色的农产品名牌。 | 农业农村局 |  | 新建 | 全县 | 2019-2022 |  | 1000 | 一般项目 |
| 二、生态宜居项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 中心村建设工程 | 在龙坪镇、沫阳镇、边阳镇、逢亭镇、罗悃镇、茂井镇、红水河镇、木引镇、凤亭乡，围绕油茶种植、优质李、精品水果、早春蔬菜、布依民族特产、鳄鱼养殖、肉鸡养殖等支撑产业，到2022年，建成20个中心村。 | 农业农村局 住建局 |  | 续建 | 全县 | 2019-2022 |  | 200000 | 重点项目 |
| 2 | “如画山水、大美村寨” | 村寨民居外立面美化、垃圾收运转存、污水集中收集处理排放、标识系统打造、房前屋后绿彩化、文化休闲活动及游客集散广场、停车场、沿河两岸绿彩化、沿河两岸旅游康道、溶洞徒步探险步道、居民游客休憩亭廊、竹筏游船控量及统标、餐饮服务接待点、特色商品展销点。 | 文旅局 |  | 新建 | 沫阳镇 | 2019-2022 |  | 100000 | 重点项目 |
| 3 | 村寨配套绿化工程 | 发动村民对所在农村集中成片居住区房前屋后、出入口进行植树、栽花、种草，到2022年，实现村村有林、院院伴绿、户户见花，“村旁、宅旁、水旁、路旁，绿化、亮化、净化、美化”。 | 文旅局 交通局 |  | 新建 | 全县 | 2019-2022 |  | 1000 | 一般项目 |
| 4 | 乡村道路彩化工程 | 到2022年，对全县村村通、入户路沿路两旁栽花种树植景，实现乡村道路全面绿化成景。 | 文旅局 交通局 |  | 新建 | 全县 | 2019-2022 |  | 500 | 一般项目 |
| 5 | 乡村民居外立面改造工程 | 到2022年，对全县三分之一村寨破旧建筑外立面进行美化、亮化改造，“统一层高、统一风格、统一立面” | 文旅局 住建局 |  | 新建 | 全县 | 2019-2022 |  | 500 | 一般项目 |
| 6 | 边阳镇农村环境综合整治 | 新建人工湿地，处理总规模为1186.76m³/d，生活污水收集管网104.677km。 | 水务局 |  | 新建 | 边阳镇 | 2019-2022 |  | 5497.93 | 一般项目 |
| 7 | 乡村公路提质改造工程 | 到2020年全面建成罗甸县县乡公路提质改造工程，四小至茂井大桥、红屯至高里、红屯至茂井大桥至梨子坳、木引至边外河、梨子坳至班仁、凤亭至梨子坳、沫阳至纳翁至高里、上隆至纳坪、八总大桥至红屯、大小井至董当、柏林电站至里矮、沟亭至凤亭、云盘至八木县乡公路改造工程190.8公里。项目投资1.908亿元。 | 交通局 |  | 新建 | 涉及乡镇 | 2019-2022 |  | 19080 | 一般项目 |
| 8 | 县内交通基础互联互通工程 | 加强县内交通基础互联互通，到2025年争取建设完成罗甸县农村路网连接线公路项目、罗甸县较大自然村寨公路改扩建项目、创建“精品四好农村路”建设项目。 | 交通局 |  | 新建 | 涉及乡镇 | 2019-2025 |  | 92200 | 一般项目 |
| 9 | 农村垃圾革命 | 在龙坪镇、边阳镇、逢亭镇、罗悃镇建设4个垃圾集中处理厂（包括1个垃圾填埋场、2个垃圾焚烧发电厂、1个分类垃圾处理厂），合理布局各村、镇垃圾转运、收集站，到2022年，乡村垃圾无害化处理率超过90%。 | 农业农村局 |  | 新建 | 全县 | 2019-2022 |  | 20000 | 一般项目 |
| 10 | 农村厕所革命 | 到2020年，新建厕所124个，基本完成农村户厕无害化建设改造到2022年，全县农户私用厕所改造全部完成，实现每个村至少有一个标准化公厕。 | 农业农村局 |  | 新建 | 全县 | 2019-2022 |  | 500 | 一般项目 |
| 11 | 农村污水革命 | 确保全县每个乡镇至少建成1个污水处理厂并投入使用，各乡镇所在地实现污水集中无害化处理；全县城镇污水处理率达到85%以上，农村污水处理率达到50%以上。 | 县水务局 |  | 新建 | 全县 | 2019-2022 |  | 20000 | 一般项目 |
| 12 | 罗甸县中心村人工湿地污水处理项目 | 建设人工湿地503座、污水管网1750km。 | 县水务局 |  | 新建 | 云盘村、八总村等36个中心村 | 2019-2020 |  | 30071 | 一般项目 |
| 13 | 畜禽粪污资源化利用行动 | 全县建成种养循环基地3-5个，畜禽粪污综合利用率达95%以上，引进或发展一家专业的畜禽粪污处理企业。 | 农业农村局 |  | 新建 | 逢亭镇 茂井镇等 | 2019-2022 |  | 1000 | 一般项目 |
| 14 | 农作物植株处理行动 | 对罗甸县百香果、火龙果的农作物植株、次瓜、腐烂果蔬进行资源化、肥料化、饲料化、燃料化利用，防治有害处理。 | 农业农村局 |  | 新建 | 全县 | 2019-2022 |  | 1000 | 一般项目 |
| 15 | 森林培育、修复项目 | 在红水河流域加强森林的保护和修复，强化半坡地经济林的培育。 | 林业局 |  | 新建 | 红水河镇 风亭乡 罗悃镇 | 2019-2022 |  | 3000 | 一般项目 |
| 16 | 农膜回收行动 | 在哈密瓜和蔬菜等农膜使用量较大的农业生产基地建立农膜集中回收站，引进1家农膜再加工企业到2022年，罗甸县农膜回收综合处理率达95%以上。 | 环保局 |  | 新建 | 全县 | 2019-2022 |  | 1000 | 一般项目 |
| 17 | 生物有机肥替代行动 | 优化利用农村各类资源和废弃物，严格控制果、蔬基地的农药、化肥使用量，到2022年，全县化肥使用量下降20%以上，逐步建立化肥使用监控和管理体系。 | 农业农村局 |  | 新建 | 全县 | 2019-2022 |  | 1000 | 一般项目 |
| 18 | 罗甸县石漠化综合治理工程 | 石漠化综合治理面积3000公顷，其中封山育林2300公顷，人工造林700公顷（三角梅合理点缀）。 | 林业局 |  | 续建 | 八镇一乡，重点倾向红水河沿岸 | 2018-2020 |  | 1605 | 一般项目 |
| 19 | 罗甸县脱贫攻坚农村“组组通”公路硬化项目 | 实现道路硬化总长度815公里，路宽4.5米，水泥混凝土路面。 | 交通局 |  | 续建 | 八镇一乡 | 2020-2021 |  | 56235 | 一般项目 |
| 20 | 罗甸县罗苏至红水河旅游扶贫公路建设项目 | 完成路面改造20公里、农家乐培育30户、绿化、美化等。 | 文旅局 |  | 新建 | 红水河镇 | 2020-2022 |  | 30000 | 一般项目 |
| 21 | 罗甸县蓝城项目区安置房配套基础设施项目 | 项目总占地面积26331.75平方米，建设道路及硬化34000平方米，完善给排水、绿化、路灯、配电设施等配套设施。 | 住建局 |  | 新建 | 龙坪镇 | 2019-2020 |  | 7500 | 一般项目 |
| 22 | 罗甸县污水处理片区棚户区配套基础设施项目 | 项目占地总面积14037.28平方米，建设道路及硬化54000平方米，给排水、绿化、路灯、配电设施及安装等基本完善。 | 住建局 |  | 新建 | 龙坪镇 | 2019-2020 |  | 4500 | 一般项目 |
| 23 | “小康路”建设 | 创建一批集建、管、护、运一体的“四好农村路”文明示范路、示范县.到2020年，创建“四好农村路”230公里以上。 | 交通局 |  | 新建 | 全县 | 2019-2020 |  |  | 一般项目 |
| 24 | “小康水”建设 | 实施董王片区、交砚片区、新场—深井片区、翁纳—团田—明星片区、大关片区、木引片区、凤亭片区、拉良片区、董架—平岩片区供水工程。到2020年，全县农村集中供水率达85%，自来水普及率达80%；到2022年，全县农村集中供水率达90%、自来水普及率达90%。 | 水务局 |  | 新建 | 全县 | 2019-2022 |  |  | 一般项目 |
| 25 | “小康电”建设 | 解决全县 20 户及以上自然村供电能力不足、智能电表未覆盖等问题。完成改造线路 546 公里，新增配变 207 台，新增容量 19.285 兆伏安，改造智能电表 5.93 万户。 | 供电局 |  | 新建 | 全县 | 2019-2022 |  |  | 一般项目 |
| 26 | “小康讯”建设 | 实现182个行政村光纤网络、4G网络全覆盖，30户以上自然村4G网络覆盖比例达100%，规划布局5G网络体系。 | 工信局 |  | 新建 | 全县 | 2019-2022 |  |  | 一般项目 |
| 三、乡风文明项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | “麻怀干劲”推广项目 | 到2022年，形成区域知名的“麻怀精神”名片及文化、艺术、旅游系列产品，形成文化类企业3-5家、演艺机构1-2家，文化艺术产品年销售800-1000万元。 | 发改局 文旅局 |  | 新建 | 全县 | 2019-2022 |  | 5000 | 重点项目 |
| 2 | 乡风文明示范小区建设 | 以易地扶贫搬迁小区及农村社区为重点，打造和创建1个乡风文明示范小区。 | 发改局 |  | 新建 | 全县 | 2019-2022 |  | 2000 | 一般项目 |
| 3 | 乡风文明示范村建设 | 以乡村旅游为重点、A级景区及公路沿线村寨、传统村落建设为重点，打造和创建3个乡风文明示范村。 | 发改局 |  | 新建 | 全县 | 2019-2022 |  | 10000 | 一般项目 |
| 4 | “大关精神”宣传行动 | 开展以“弘扬大关精神，聚力同步小康”为主题的教育实践活动，传承“大关精神”，彰显罗甸特色文化。 | 文旅局 |  | 新建 | 全县 | 2019-2022 |  | 1000 | 一般项目 |
| 5 | 乡村文明建设行动 | 开展文明城市、文明村镇、文明单位、文明校园、文明家庭创建活动，重点推进休闲、康养、旅游村寨的文明乡风建设。 | 文旅局 |  | 新建 | 全县 | 2019-2022 |  | 1000 | 一般项目 |
| 6 | 优秀农耕文化保护行动 | 鼓励企业、个人建设彰显罗甸农耕文化的休闲园林、农家旅馆、家庭农场、田园综合体，支持把闲置村寨改造成带有农耕体验内容的归隐式康养旅居。 | 文旅局 |  | 新建 | 全县 | 2019-2022 |  | 1000 | 一般项目 |
| 7 | 罗甸民俗文化发掘工程 | 深入挖掘罗甸县苗族、布依族特色民俗文化，着力打造“三月三”、“三月十三”、“六月六”、“更宿万”等节日，重点推进“荷叶粑”为主的民俗食品创新开发，顺势张扬布衣文化。 | 文旅局 |  | 新建 | 全县 | 2019-2022 |  | 1000 | 一般项目 |
| 8 | 罗甸长寿文化宣传行动 | 鼓励企业、研究机构开发与健康、长寿相关联的产品，统一形象标识。将罗甸打造成享誉国内外的“长寿文化之乡”。 | 文旅局 |  | 新建 | 全县 | 2019-2022 |  | 1000 | 一般项目 |
| 9 | 乡村文化综合服务中心 | 到2022年，实现标准化农村文化综合服务中心村村全覆盖。 | 文旅局 |  | 新建 | 全县 | 2019-2022 |  | 2000 | 一般项目 |
| 10 | “人文罗甸”建设项目 | 稳定基层文化专业人才，确保乡镇文化站配齐村级文化管理员、挖掘和培养基层文化能人、民间艺人，培育和引进一批服务乡村文化创意产业发展的人才。实施“百十名民族工艺人才”培养计划，命名一批非物质文化遗产项目代表性传承人，给予适当经费补助，重点扶持绣娘、歌师、匠人等传统技艺传承人发展。 | 农业农村局、 文旅局 |  | 新建 | 全县 | 2019-2022 |  | 500 | 一般项目 |
| 11 | 罗甸“功德银行” | 总结梳理乡村文明乡规民俗，形成村民功德“货币”体系及标准，制定“功德”货币存、取操作规程。 | 文旅局 |  | 新建 | 全县 | 2019-2022 |  | 200 | 一般项目 |
| 四、治理有效项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 罗甸县城市公共体育场馆建设项目 | 完善罗甸县城市公共体育场、体育馆（游泳馆、篮球馆）及相关基础设施建设。 | 文旅局 |  | 新建 | 龙坪镇 | 2020-2022 |  | 32000 | 重大项目 |
| 2 | 罗甸县生态体育公园建设项目 | 占地2000平方米，包含水文化主题公园、运动设施、设备等。 | 文旅局 |  | 新建 | 红水河镇 | 2020-2022 |  | 32000 | 重大项目 |
| 3 | 乡村治理示范村建设 | 到2022年，乡村违法犯罪率控制在0.03%、法制进村寨达100%、全县义务阶段入学率达96%、村级医疗卫生站达100%、农村医疗及养老保险参保率达80%。 | 发改局 |  | 新建 | 龙坪镇 | 2019-2022 |  | 3000 | 一般项目 |
| 4 | 新农村智能化改造项目 | 建设常住人口、流动人口、房屋、车辆等信息数据库，提升农村社区智能化、现代化管理水平。 | 科技局 |  | 新建 | 县城 | 2019-2022 |  | 1000 | 一般项目 |
| 5 | 智慧社区工程 | 推进社区信息化建设，打造智慧型“零案件”社区，提升小区治安管理水平，实现社区数据与公安警务数据共享。 | ？ |  | 新建 | 全县 | 2019-2022 |  | 1000 | 一般项目 |
| 6 | 农村德治建设 | 加强新时代农民讲习所、道德讲堂、村级综合文化服务中心、乡村学校少年宫等阵地建设，深入挖掘乡村熟人社会蕴含的道德规范，建立道德激励约束机制，实现家庭和睦、邻里和谐、干群融洽。 | 村委会 |  | 新建 | 全县 | 2019-2022 |  | 200 | 一般项目 |
| 7 | 农村法治建设 | 推进“法治乡镇”“民主法治示范村（社区）”等基层法治创建活动。加强农村法治文化阵地建设、调解中心建设、法律顾问配置及法律援助。 | 司法局 |  | 新建 | 全县 | 2019-2022 |  | 200 | 一般项目 |
| 8 | “法律进乡村”宣传教育行动 | 开展“送法律进乡村，维稳定促发展”农村主题法制宣传教育活动，村委会建设永久性法治宣传栏，村级建设一个法治文化场所，利用“两节”、场天、重大民俗活动、农村各种集市等，组织律师、公证员、法官、检察官、公安民警及法律志愿者等进行现场法律咨询，发放宣传资料和普法读物。通过各乡镇、村的黑板报、广播、宣传栏、标语、宣传资料等传统宣传方式加以宣传，辅以微信、微博、网站等新媒体推介。 | 司法局 |  | 新建 | 全县 | 2019-2022 |  | 200 | 一般项目 |
| 9 | 村民自治建设 | 按照平等、自愿原则，村委会根据当地民俗民风、生活习性，召开村民代表大会，规范完善《村规民约》。 | 村委会 |  | 新建 | 全县 | 2019-2022 |  | 200 | 一般项目 |
| 10 | 村民自治基础配套设施建设 | 实施村（居）办公阵地建设工程，到2022年，新建或改建面积400平方米以上的办公楼；每个村建立规范的党务、村务公开栏；每个乡镇建立标准的党员活动室和藏书2000册以上的图书室；文体广场配备远程电教设备等。 | 住建局 |  | 新建 | 全县 | 2019-2022 |  | 2000 | 一般项目 |
| 11 | “事管委”自治组织建设 | 成立事务管理委员会、治丧事务管委会、环境整治管委会、群众纠纷调解管委会、果蔬产业管委会等“事管委”。赋予“事管委”职权，参与村级建设项目、落实惠农政策、调解矛盾纠纷及发展村级集体经济等。 | 县委组织部 |  | 新建 | 全县 | 2019-2022 |  | 200 | 一般项目 |
| 12 | 农村基层党组织建设 | 强化农村基层党组织领导核心地位，探索建立联村党委、产业党组织、园区党组织。 | 县委组织部 |  | 新建 | 全县 | 2019-2022 |  | 200 | 一般项目 |
| 13 | 乡村综合服务站建设 | 新建、扩建、维修村和社区组织活动场所，建立乡村便民服务中心、服务站点、社区便民服务网点，创建党员远程教育终端站点。 | 县委组织部 |  | 新建 | 全县 | 2019-2022 |  | 200 | 一般项目 |
| 14 | 乡村政务服务门户网站建设 | 建立包含农村统计监测、监管评估、信息管理、预警防控、指挥调度、行政审批、行政执法等的重要电子政务业务系统，建设高效、集约、统一的政务门户网站。 | 科技局 |  | 新建 | 全县 | 2019-2022 |  | 1000 | 一般项目 |
| 15 | 罗甸县边阳中等职业学校 | 项目占地150亩，建设教学楼、实训楼、综合楼、学生宿舍、食堂、幼儿园等校舍79056平方米，并完善校门、围墙、场地硬化、绿化、美化等附属工程，配置设施设备等。 | 教育局 |  | 新建 | 边阳镇 | 2018-2022 |  | 18000 | 一般项目 |
| 16 | 罗甸县普通高中项目 | 建设县一中实验楼8000平方米，学生宿舍及食堂17035平方米，运动场重建30000平方米；边阳中学特色高中教学及辅助用房建设2000平方米，并配置设施设备。 | 教育局 |  | 改扩建 | 龙坪镇边阳镇 | 2018-2022 |  | 8100 | 一般项目 |
| 17 | 罗甸县义务教育项目 | 新建和改扩建县五小、县民中、县二中、县一小、油尖小学等21所学校教学楼学生宿舍、厕所等校舍61268平方米，运动场78000平方米以及围墙、堡坎等附属工程。 | 教育局 |  | 新建及改扩建 | 全县 | 2019-2021 |  | 29118 | 一般项目 |
| 18 | 罗甸县学前教育项目 | 建设罗甸县四幼、五幼等6所幼儿园，建设园舍20503平方米以及大门、围墙、场地硬化美化绿化等附属工程。公厕，运动场、校区道路及边坡治理等及附属工程等。 | 教育局 |  | 新建 | 龙坪、边阳及逢亭 | 2018-2020 |  | 9100 | 一般项目 |
| 19 | 未成年人保护中心 | 到2022年，新建2400平方米的保护中心大楼及附属设施设备 | 民政局 |  | 新建 | 县城 | 2019-2022 |  |  | 一般项目 |
| 20 | 残疾人康复服务中心项目 | 建筑面积4800平方米，到2020年，完善配套儿童听力语言康复、儿童智力康复、脑瘫儿童康复及综合服务等设施。 | 民政局 |  | 新建 | 县城 | 2019-2022 |  | 1000 | 一般项目 |
| 21 | 罗甸县医疗急救体系建设项目 | 急求救车辆36辆，车辆求救设备、急救网络建设等得到完善。 | 卫生健康局 |  | 新建 | 全县医疗机构 | 2020-2021 |  | 4000 | 一般项目 |
| 22 | 防疫体系构建工程 | 在逢亭镇、茂井镇和龙坪镇等特色养殖聚集区域建设畜牧防疫站。 | 农业农村局 |  | 新建 | 逢亭镇 茂井镇 龙坪镇 | 2019-2022 |  | 1000 | 一般项目 |
| 23 | 乡村医疗卫生服务工程 | 重点围绕老年人、儿童、孕产妇贫困人口、计生特殊家庭及慢性病患者等重点人群，扎实推进家庭医生签约服务，免费开展65岁以上老年人体检，做好孕产妇和儿童体检筛查工作。扎实推进有偿签约服务，贫困人口签约率达100%。到2020年累计创建国家卫生乡镇3个以上。 | 卫生健康局 |  | 新建 | 全县 | 2019-2022 |  | 1000 | 一般项目 |
| 24 | 健康乡村计划 | 对0—6岁儿童免费建立保健手册，免费提供新生儿访视、体格检查、生长发育监测及评价和健康指导，免费接种国家免疫规划疫苗。免费建立孕产妇保健手册，免费提供孕期保健、产后访视及健康指导。免费为65岁及以上老年人提供健康体检服务，提供疾病预防、自我保健及伤害预防、自救等健康指导。加大传染病防治知识宣传力度，免费提供传染病咨询服务。 | 卫生健康局 |  | 新建 | 全县 | 2019-2022 |  | 1000 | 一般项目 |
| 25 | 应急避难所建设项目 | 在沫阳镇、龙坪镇、红水河镇和边阳镇建设应急避难场所，在人口集中区域、旅游景区、社区配套指示牌、地图等设施。 | 县应急管理局 |  | 新建 | 沫阳镇 龙坪镇 红水河镇 边阳镇 | 2019-2022 |  | 3000 | 一般项目 |
| 26 | “救急难”行动计划 | 到2020年，农村低保平均保障标准提高到4308元/年·人，失能、半失能特困人员集中供养率达50%。 | 民政局 |  | 新建 | 全县 | 2019-2020 |  | 2000 | 一般项目 |
| 27 | 乡村爱国卫生创建工程 | 到2022年创建国家卫生乡镇达3个以上，创建省级卫生村100个以上。 | 卫生健康局 |  | 新建 | 全县 | 2019-2022 |  | 1000 | 一般项目 |
| 28 | 社会保险覆盖提升计划 | 将符合参保条件的城镇企业职工、城乡居民和被征地农民全部纳入社会保险参保范围，确保群众对城乡居民养老保险政策知晓率达100%。到2022年，实现城乡居民基本养老保险法定人员全覆盖。 | 人社局 |  | 新建 | 全县 | 2019-2022 |  | 1000 | 一般项目 |
| 29 | “平安罗甸”建设项目 | 以乡镇为单位，到2022年，确保9个乡镇农村片区中心警务室、村级警务工作站建设面积不低于30平方米。 | 公安局 |  | 新建 | 全县 | 2019-2022 |  | 500 | 一般项目 |
| 30 | 罗甸县雪亮工程二期建设项目 | 1、完成一期未建设及未覆盖完全的行政村视频监控覆盖工作，对前期“天网工程”进行补充及更替。2、县、乡、村三级综治中心平台建设，实现对日常工作和突发事件处置的实时调度指挥，充分利用指挥调度系统，结合高清电子地图，可视化指挥系统、人像比对系统、车辆大数据系统，视频结构化系统，完成对突发事件处置的实时调度指挥，应急处置等。建设规模：共建设1200个前端点位，其中包括300个人脸前端，100个球机，200个车辆卡口和600个枪机，重点建设关键路口、三站三场和人员密集场所，实现视频监控基本全覆盖；搭建应用平台，布控应用更加深入。 | 公安局 |  | 新建 | 全县 | 2019-2020 |  | 2500 | 一般项目 |
| 31 | 罗甸县5G+智慧农村网格治理服务管理建设项目 | 1.新农村智能化改造，提升农村社区智能化、现代化管理水平。2.建设常住人口、流动人口、房屋、车辆等信息数据库。3.新建社区信息化建设，打造智慧型“零案件”社区。4.打造智慧型社区，实现数据与公安警务数据打通。 | 公安局 |  | 新建 | 全县 | 2019-2022 |  | 2000 | 一般项目 |
| 五、生活富裕工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 农民收入结构优化工程 | 引导农民入股投资及盘活闲置资产，形成务工性收入、经营性收入、财产性收入各占约三分之一的格局。 | 农业农村局 工信局 |  | 新建 | 全县 | 2019-2022 |  | 500 | 一般项目 |
| 2 | 农民财产性收入提高计划 | 梳理、统计全县农村闲置宅基地、建设用地、耕地、林园地，通过交易、托管、流转、股份合作等方式提高使用效率，完成80%闲置（包括期间闲置）土地的流转使用。 | 农业农村局 工信局 |  | 新建 | 全县 | 2019-2022 |  | 1000 | 一般项目 |
| 3 | 蔬菜致富示范村 | 以茄子、辣椒、黄瓜、菜南瓜等为主体的标准化、规模化有机蔬菜种植区连片成园，配套建设大棚、灌溉、排水、仓储、材料（农资、农具、农肥）库、育种库、检测间、废物垃圾处理等设施，配套建设冷藏库、冷链运输车、蔬菜种植体验通道、智能检测系统，开展蔬菜采摘体验主题节会，对接贵阳、遵义、安顺、广州、南宁、香港等蔬菜批发市场、蔬菜超市，设计包装、打造品牌。 | 农业农村局 |  | 新建 | 逢亭镇 | 2019-2022 |  | 6000 | 一般项目 |
| 4 | 农村“星创天地”工程 | 到2022年，创新星创天地40家以上，培育农业创新创业企业等经营主体500家以上，聚集各类科技创新创业人才1000人以上，培养农业农村科技创业带头人1000名以上。 | 农业农村局 人社局 |  | 新建 | 全县 | 2019-2022 |  | 500 | 一般项目 |
| 5 | “罗甸沃土”计划 | 重点培养农业科研骨干人才，培养一线培训农业技术推广人才，提升农业产业化龙头企业、农民专业合作社负责人能力。 | 农业农村局 |  | 新建 | 全县 | 2019-2022 |  | 500 | 一般项目 |
| 6 | 宅基地交易服务中心 | 完善农村产权交易市场，建立农村产权交易中心宅基地交易服务中心，为农民宅基地入市合法便捷交易提供系统服务。 | 自然资源局 |  | 新建 | 全县 | 2019-2022 |  | 1000 | 一般项目 |
| 7 | 土地流转托管服务中心 | 围绕水果、蔬菜、养殖等，引导季节性在外打工的农户采用“全程托管”“劳务托管”“订单托管”等土地托管形式，提高闲置土地使用效率。 | 自然资源局 |  | 新建 | 县城 | 2019-2022 |  | 1000 | 一般项目 |
| 8 | “空房银行”计划 | 以振兴罗甸农村地区为目的，创建“空房银行”（即空置房计划），将潜在购买者与空房房主进行匹配，有效吸引年轻人扎根罗甸，助力乡村发展。 | 农投公司 |  | 新建 | 全县 | 2019-2022 |  | 1000 | 一般项目 |
| 9 | 农民创收新技能培育工程 | 探索实行“村校合作、乡校合作、校企合作、校社合作”招生新模式，促使“有文化、懂技术、会经营、善管理”的新型职业农民成为致富典型和“乡村振兴战略”的主力军，带动大批贫困群众共同致富。 | 教育局 |  | 新建 | 全县 | 2019-2022 |  | 1000 | 一般项目 |
| 10 | 农村劳动力职业技能培训工程 | 通过订单、定向和定岗式培训，对农村未升学初高中毕业生等重点群体开展就业技能培训。到2020年，使各类农村转移就业劳动者有机会至少接受1次相应的职业培训。 | 教育局 |  | 新建 | 全县 | 2019-2022 |  | 1000 | 一般项目 |
| 六、其他项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 颁布鼓励逆城市化消费入罗政策 | 到2020年，通过调研、咨询、专家决策，对逆城市化消费人群进入罗甸居住、养老、消费提供系列鼓励政策。 | 人社局 |  | 新建 | 全县 | 2019-2022 |  | 1000 | 一般项目 |
| 2 | 乡贤群体培育工程 | 制定、落地有吸引力的人口引入政策，培育一批乡村振兴需要的新乡贤群体，促进罗甸乡村人口质量不断提升。 | 工信局 |  | 新建 | 全县 | 2019-2022 |  | 1000 | 一般项目 |
| 3 | 农业转移人口市民化推进工程 | 推进城镇义务教育、医疗、住房等基本公共服务常住人口全覆盖，保障农业转移人口公平享受城镇基本公共服务。 | 扶贫办 |  | 新建 | 全县 | 2019-2022 |  | 1000 | 一般项目 |
| 4 | “康养罗甸、四季果园”品牌建设行动 | 依托罗甸 “长寿”与“暖冬”两大重要特征，充分发挥罗甸优良的生态环境和绿色果蔬资源组合优势，着力打造洁化、美化、彩化的罗甸美丽果园。 | 农业农村局 |  | 新建 | 罗悃镇 茂井镇 逢亭镇 龙坪镇 | 2019-2022 |  | 500 | 一般项目 |
| 5 | 新型农业经营主体培育项目 | 培育国家级农业龙头企业1家、省级2-3家、州级5-8家，带动当地农户参与投资经营，引入经常性入住罗甸的康养消费者3000-5000人，培育本地经营性农户120-150家，全面带动乡村各业发展。 | 农业农村局 投促局 |  | 新建 | 全县 | 2019-2022 |  | 500 | 一般项目 |
| 6 | 产业通道改扩建项目 | 结合罗甸产业布局，全面实施罗甸县主要产业大通道公路项目，启动实施罗甸县G552罗苏至荸基丫口公路改扩建项目、罗甸县G212罗苏至红水河公路改扩建项目、罗甸县S210摆落至木引至逢亭至边外河公路改扩建项目、罗甸县S104八总大桥至茂井至高里公路改扩建项目、罗甸县X961沟亭至凤亭公路改扩建项目。 | 交通局 |  | 新建 | 涉及乡镇 | 2019-2022 |  | 173856 | 一般项目 |
| 7 | 农民专业合作社项目 | 到2022年，培育省级示范性农民专业合作社1-2家，州级示范性农民专业合作社5-8家。 | 农业农村局 |  | 新建 | 全县 | 2019-2022 |  | 500 | 一般项目 |
| 8 | “百企引进”工程 | 到2022年，新引进培育国家级农业龙头企业1家、省级2-3家、州级5-8家，引入经常性入驻康养消费者3000-5000人，培育本地经营性农户120-150家。 | 农业农村局 投促局 |  | 新建 | 全县 | 2019-2022 |  | 500 | 一般项目 |
| 9 | 贵州“归隐康养产业园” | 到2020年，组织申报以归隐消费为主题的省级“归隐康养产业示范园”，在逢亭上隆，建设3-5平方公里、容纳1200-1500人的中高端归隐消费人群。 | 文旅局农业农村局 |  | 新建 | 逢亭镇 | 2019-2022 |  | 5000 | 一般项目 |
| 10 | “养老服务银行”计划 | 建设养老服务银行，为不同年龄、不同地区、不同时间段的人群提供养老服务，换取养老服务的存储，可以像货币一样流通使用。 | 农投公司 |  | 新建 | 县城 | 2019-2022 |  | 200 | 一般项目 |
| 11 | 农商互联 | 开展“农超对接”“农贸对接”“校农对接”“农企对接”“农医对接”，抓住广州越秀区对口帮扶的机遇，加强产销对接，大力发展订单农业，提升罗甸农产品的产销对接质量、效率，构建长期稳定的新型农商关系。 | 工信局 |  | 新建 | 全县 | 2019-2022 |  | 1000 | 一般项目 |